采购前运行验证报告

信创兼容性实测 · 2026年7月2日—3日 · 配套《信创服务器采购需求书》使用

一、验证目的

服务器采购不可逆。为确保设备与基础软件到位后现有系统("党建益友"平台)即可运行,在下达采购前以实际运行测试(而非厂商宣传或文档推断)验证关键兼容性风险。本报告记录验证过程、证据与残余风险的合同兜底安排。

二、结论总览

| 序号 | 验证项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 现有系统 → PostgreSQL 10 全链路(国产 PG 系数据库内核基线代理):建表迁移、种子数据、应用启动、接口冒烟、审计落库 | 全部通过(冒烟 12/12) |
| 二 | 海光 x86_64 / 鲲鹏 ARM64 双平台离线部署包:四类原生组件拉取与核实 | 可行(并挖出 2 个打包坑,已有解法) |
| 三 | 本机无法代替实测的残余风险 | 3 项,全部落入"定标前样机验证 + 付款前置"条款兜底 |

三、验证一:PostgreSQL 10 全链路实测

选择 PostgreSQL 10.23 的理由:采购参数要求国产数据库"基于 PG 内核≥9.6(优先≥10)";瀚高 V5 与 PG10 内核同步,PG10 即参数最低档的最严格代理。在 PG10 上通过,意味着在任何更新的 PG 系国产库内核上,方言兼容风险更低。

验证环境:本机 Windows x64;PostgreSQL 10.23(EDB 免安装版,全新实例,端口 54310);系统完整副本(与生产代码同源)。全部步骤真实执行:

| 步骤 | 操作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据源 provider 由 sqlite 改为 postgresql | ✅ 仅一行改动(模型设计早已避开 SQLite 专有特性) |
| 2 | Prisma 客户端生成 + NestJS 生产构建 | ✅ 均成功 |
| 3 | 全新生成并应用 PostgreSQL 建表迁移 | ✅ 50 个数据模型一次性通过,库内 51 张表 |
| 4 | 全量种子数据写入 | ✅ 党组织 52 / 行政机构 53 / 用户 10 / 角色 6 / 权限 29 / 字典 9(70 项)/ 导航 / 示例展厅 / 会场 60 座次 |
| 5 | 应用启动(生产构建产物) | ✅ 1 秒就绪,健康检查报告 database: up |
| 6 | 12 项接口冒烟 | ✅ 12/12 通过:健康检查、登录签发(含审计写入)、用户画像多表关联、站点设置 JSON 列、组织树 53 节点递归、用户列表、字典完整增删改(含级联删除与回读 404)、考核计分引擎试算(4.5/6 精确) |
| 7 | 数据库直查复核 | ✅ 登录与增删改的审计流水真实落在 PG 数据表中 |

附带发现:PG10 Windows 免安装版缺 VS2013 运行库导致进程无法加载(0xC0000135),补齐运行库后正常——印证"运行库/依赖库环境"必须在真机上实测,已相应写入样机验证条款。

四、验证二:双平台离线部署包

信创内网通常无法在线安装依赖,部署包必须在有网环境预先备齐全部平台二进制。实测四类原生组件在海光(linux-x64)与鲲鹏(linux-arm64)两平台全部成功拉取并核实到具体文件:

| 组件 | x64(海光) | arm64(鲲鹏) |
| --- | --- | --- |
| sharp 0.34.5(图像处理) | ✅ 二进制 + libvips 共约 17MB | ✅ 共约 17.3MB |
| canvas 0.1.80(PDF 解析) | ✅ glibc 变体 29.8MB | ✅ 24.5MB |
| Prisma 5.22 查询引擎 | ✅ rhel-openssl-1.1.x / 3.0.x(麒麟 V10 用 1.1.x) | ✅ linux-arm64 两个 OpenSSL 变体 |
| Node.js 22 LTS 本体 | ✅ 官方 tar 29.6MB(在线核实) | ✅ 28.8MB |

离线包体积:x64 约 99MB、arm64 约 91MB(平台相关部分;纯 JS 依赖两平台通用另计)。

实测挖出的两个坑(打包脚本必须处理):

- npm 跨平台拉取 sharp 必须同时带 --os、--cpu、--libc=glibc、--force 四个标志;缺 --libc 时会静默漏掉 sharp 的 Linux 平台包(不报错,装出来是空的);

- prisma generate 只带出查询引擎,不含 Linux 版迁移引擎(schema-engine)——目标服务器执行数据库初始化时会尝试联网。解法:从 Prisma 官方 CDN 预取(下载地址已逐个在线核实可用),或在打包机上设置 PRISMA_CLI_BINARY_TARGETS 环境变量后安装。

五、风险覆盖矩阵

| 风险 | 状态 | 覆盖方式 |
| --- | --- | --- |
| PG 协议 / SQL 方言 / 数据访问层运行时与本系统兼容 | ✅ 已实测 | 验证一(PG10 = 参数最低档代理) |
| SQLite → PG 迁移可行性 | ✅ 已实测 | 一行配置改动 + 全新迁移一次通过 |
| 双平台原生二进制存在且可离线预置 | ✅ 已实测 | 验证二(两个坑均有已验证的解法) |
| 真实瀚高 / 金仓产品与标准 PG 的差异(版本探测、兼容模式、系统视图) | ⚠ 需真机 | ① 评标前向厂商索取试用版复跑本验证;② 需求书 5.7 适配验证 = 付款前置;③ 样机验证(定标前置)条款 |
| 麒麟 V10 实机(glibc 2.28)运行 Node 22 与原生组件 | ⚠ 需真机 | 官方支持声明覆盖(Node 一级支持平台 / glibc≥2.28)+ 样机验证第 1~3 项实测 |
| 生产性能(并发 / NVMe / 大文件) | ⚠ 需真机 | 到货验收压测条款(100 并发 P95≤500ms 参考值) |

六、结论

在本机可实测的范围内,采购参数指向的技术路线 100% 通过验证;三项必须在真机上完成的残余验证,已全部前置到"定标前样机验证"环节(不通过不定标、不产生采购方费用),并以"适配验证 = 付款前置"作最后兜底。采购可按需求书推进。